## Slide 1
Chat bot de soporte
Propuesta Capstone
Desarrollo de Bot conversacional de soporte conectado a una ticketera para varias SaaS.
Fecha: 18 de agosto 2026
Responsable:
  Andres Calderon
  Matias Maldonado
  Jeremias Alfaro

## Slide 2
Resumen ejecutivo
Chat bot de soporte
Nombre:
12 a 14 semanas de desarrollo
Duración estimada:
Desarrollo de un Bot conversacional para varias plataformas SaaS, cada plataforma tendra un bot individual, el proyecto tambien contempla una ticketera generica donde llegaran todos los tickets que el bot no pudo responder o el usuario derivo a un recurso humano.
Descripción breve:

## Slide 3
Situación actual
Oportunidad
Productos SaaS atienden consultas y problemas de usuarios de manera individual por producto, esto conlleva a grandes costos y no es escalable.
Primera linea de atencion automatizada y compartida.

## Slide 4
Alcance del proyecto
  Entreno de IA
  Omnicanalidad Externa
  Varios Bots
  Creacion de productos SaaS
NO INCLUYE
  Motor Multi-tenant
  Bot de primera linea
  Sistema de Derivacion
  Ticketera Comun/Generica
  Notificacion/Seguimiento
INCLUYE

## Slide 5
Cronograma del Proyecto
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
Sprint 1
3 semanas
Sprint 2
5 semanas
Sprint 3
4 semanas
Sprint 4
4 semanas
Duración total: 16 semanas

## Slide 6
Tecnologías

## Slide 7
Casos de Uso